TAVERN PEETRI TOLL

# Сайт Peetri Toll — что входит в разработку

Документ для согласования. Обновлён 27.10.2026

Это описание того, что мы беремся сделать, чего делать не будем и почему, и что для этого нужно от вас. После вашего согласования мы рисуем дизайн всех оставшихся страниц и показываем их вам ещё раз — уже как картинки, а не как текст.

# 1. Коротко

Новый сайт заменяет действующий peetritoll.ee на WordPress и объединяет три направления: ресторан, музей и магазин.

Один сайт, один адрес. Разделы живут внутри него: peetritoll.ee/muuseum, peetritoll.ee/shop. Отдельных адресов вроде museum.peetritoll.ee не будет — так проще в работе, дешевле в поддержке, корзина работает между разделами, и поисковая репутация копится на одном сайте, а не делится на три.

Три языка: эстонский, английский, русский.

Работаем по частям, и первой делаем админку — закрытый раздел, где вы сами заводите меню, мероприятия, товары и фотографии. Так к моменту, когда появятся публичные страницы, их будет чем наполнить, и вам не придётся ждать нас, чтобы поменять цену или добавить мероприятие.

Дальше: музей, ресторан, магазин. Интеграция с кассой — в самом конце. Каждая часть запускается работающей, а не «почти готовой».

Оплата на сайте будет только в магазине. Мероприятия, экскурсии и банкеты оплачиваются на месте.

Товары можно показывать не во всех языках. У каждого товара переключатели по языкам: книга на эстонском и русском просто не появится в английской версии, вместе с блоком, если в нём для этого языка ничего не осталось.

# 2. Что входит в разработку

## 2.1 Админка — первая очередь

Закрытый раздел с паролем, в поиске не показывается.

- Все заявки и брони в одном месте, с возможностью их редактировать

- Меню ресторана, дневное меню и банкетные меню — каждое отдельно, добавление, изменение и удаление позиций

- Мероприятия и новости: добавление, редактирование, перенос в архив. Можно поставить дату — материал выйдет сам

- Банкетные блюда и цены за порцию — для калькулятора на сайте

- У каждого товара переключатели языков: в каких версиях сайта он виден

- Товары магазина и заказы

- Фотогалерея

- Контакты и часы работы

- Сотрудники с разными правами: вы создаёте пользователей и решаете, кто что видит и меняет

- Список контактов тех, кто покупал или подписывался, с разделением на клиентов ресторана и посетителей мероприятий. Контакты можно помечать тегами — пригодится для будущих рассылок

- Включение и скрытие разделов сайта

## 2.2 Музей — вторая очередь

- Главная страница музея

- Выставка «Холодное оружие со всего света» с ценами на билеты

- Мероприятия: актуальные и прошедшие, у каждого своя страница

- Регистрация на мероприятие без оплаты. Гость записывается, платит на месте. Заявка приходит вам на почту и в Telegram

- Экскурсии по полуострову и информация о гидах, с формой заявки

- Аренда и покупка радиогидов — блоком на странице экскурсий

- Бронирование Pakri Express

- Страницы творчества Галины Малютиной и Андрея Кириллова

## 2.3 Ресторан — третья очередь

- Главная страница

- Меню ресторана с ценами и составом блюд

- Дневное меню (lunch) — отдельное, меняется чаще

- Бронирование стола: заявка приходит вам на почту и в Telegram, а также попадает в админку, где её можно отредактировать

- Предзаказ дневных обедов — на месте или навынос

- Запрос на банкетный зал с калькулятором: гость указывает дату, время и число гостей, выбирает количество порций по каждому блюду и сразу видит ориентировочную сумму. Предоплата не берётся, вы подтверждаете вручную. Подробнее ниже

- История заведения, фотогалерея, контакты

- Отзывы — текстом, те, которые вы выбрали сами

Как работает калькулятор банкета

Гость собирает примерный состав стола сам и отправляет заявку. Вам приходит уведомление в Telegram и письмо на почту, а к письму приложен файл Excel: кто, когда, сколько гостей, какие блюда и в каком количестве. В файле оставлены пустые колонки «Предложение заведения» и «Комментарий» — вы дописываете туда своё и дальше согласовываете с клиентом как обычно.

Цена на сайте показывается как ориентировочная, с прямой оговоркой, что это предварительный расчёт, а не окончательное предложение. Так и в письме, и в Excel — чтобы гость не считал сумму обещанием.

Готовые наборы никуда не делись: они становятся заготовками. Гость нажимает «Купеческий» — калькулятор заполняется этим составом, дальше он правит под себя. Кто не хочет разбираться, отправит заготовку как есть.

## 2.4 Магазин — четвёртая очередь

- Каталог с разделами, карточки товаров, корзина

- Оплата через SumUp — единственное место на сайте, где платят онлайн. Гость уходит на защищённую страницу SumUp и возвращается обратно. Данные карт на нашем сайте не хранятся

- Доставка: самовывоз и доставка по запросу — см. раздел 3.2

- Цифровые товары — аудиогиды, PDF и аудиокниги, фотобанк старинных фотографий, фотобанк картин, исторические карты и документы. После оплаты покупатель видит страницу «спасибо за заказ», а ссылка на скачивание приходит ему на почту. Ссылка действует ограниченное время и привязана к его адресу

## 2.5 Общее для всего сайта

- Три языка на всех страницах

- Уведомления о заявках на почту и в Telegram, каждая заявка — отдельным сообщением

- Галочка согласия на обработку данных и ссылка на политику конфиденциальности в каждой форме — требование закона ЕС

- Подписка на рассылку: поле для почты в подвале. Подписка включается только после перехода по ссылке из письма — иначе в список попадают чужие адреса, и доказать согласие при проверке нечем

- Новости: раздел включается и выключается целиком, каждая статья отдельно

- Значки TripAdvisor, Facebook и Foursquare в подвале

- Переадресация со старых адресов WordPress на новые, чтобы не потерять позиции в поиске и работающие внешние ссылки

# 3. Чего не будет

## 3.1 Не можем начать без третьей стороны

| Что | Что нужно |
| --- | --- |
| Приём оплат в магазине | Доступ к вашему аккаунту SumUp и тестовые ключи |
| Запуск сайта | Доступы к домену и хостингу |
| Уведомления в Telegram | Создать бота и канал |
| Переадресация со старого сайта | Доступ к нынешней админке WordPress, чтобы выгрузить список адресов |
| Рассылки через Mautic | Решить, где сервис будет размещаться. Это следующий этап, не сейчас |

## 3.2 Можем, но дорого — предлагаем упростить

Здесь мы не отказываемся, а предлагаем сделать дешевле. Если упрощение не подходит — скажите, посчитаем полный вариант отдельно.

| Вы просили | Предлагаем | Почему |
| --- | --- | --- |
| Добавлять любые новые страницы через админку | Шаблон «Мероприятие»: заголовок, даты, описание, фото, цена, регистрация | Свободный конструктор страниц — это отдельный продукт внутри проекта, разница в трудоёмкости в разы. Почти все новые страницы у вас — мероприятия |
| Доставка куда угодно | Самовывоз и доставка по запросу. Заказ оформляется на сайте, вы отвечаете письмом с ценой доставки | У вас нет договора с перевозчиком, посылки относите в почтоматы сами, поток небольшой. Автоматический расчёт требует договора и бизнес-аккаунта — это отдельный проект. Добавим, когда появится спрос |
| Продажа картин и антиквариата с доставкой | Эти товары — только самовывоз или договорённость отдельно | Хрупкое и в одном экземпляре. Автоматическая отправка таких вещей почтой — это гарантированные споры |

## 3.3 Не наша зона — нужно от вас или от специалистов

| Что | К кому |
| --- | --- |
| Текст политики конфиденциальности | Юрист |
| НДС на цифровые товары в ЕС | Бухгалтер. Продажа файлов покупателям в ЕС облагается налогом по стране покупателя; при обороте выше порога нужна регистрация в системе OSS. Это влияет на то, какие данные мы обязаны спрашивать при покупке. Выяснить надо до начала работы над магазином — если ответ придёт позже, часть магазина придётся переделывать |
| Фотографии | Вы. Встроенные в страницы нужны сейчас, контентные загружаются через админку — см. раздел 5 |

## 3.4 Отложено на будущее

Обсудили и решили пока не делать. Вернуться к этому можно в любой момент, но в текущую работу это не заложено:

почтовая рассылка · блог и новости · онлайн-чат · подарочные сертификаты · программа лояльности · бронирование конкретного столика по схеме зала · продажа билетов на выставку онлайн · оплата мероприятий и экскурсий онлайн

Квест по дому вынесен отдельно: вы сказали, что он почти наверняка будет. Сейчас в работу не берём, но при проектировании раздела музея место под него оставляем, чтобы потом не переделывать.

# 4. Дизайн: что уже есть, чего нет

Готов эскиз из шести страниц. По таблицам ниже: полностью нарисовано 8 позиций из 23, ещё 4 существуют как блоки внутри других страниц, 11 не нарисованы вовсе.

Это важная цифра: «сайт почти готов, осталось добавить формы» — неверное впечатление. Готов внешний вид главных страниц, по которому мы согласовали стиль. Остальное предстоит нарисовать.

## Музей

| Страница | Дизайн |
| --- | --- |
| Главная музея | готова |
| Экскурсии и гиды | готово |
| Выставка | есть как блок, отдельной страницы с ценами на билеты нет |
| Мероприятия | есть список с вкладками, страницы мероприятия нет |
| Новости | есть блок на странице «О нас», отдельной страницы нет |
| Аудиогиды, Pakri Express | есть карточки, отдельных страниц нет |
| Книги и авторы | есть блок, отдельных страниц творчества нет |
| Радиогиды | нет |
| Малютина, Кириллов — страницы творчества | нет |
| Регистрация на мероприятие | нет |

## Ресторан

| Страница | Дизайн |
| --- | --- |
| Главная | готова |
| Меню ресторана | готово, ждём ваш выбор из 5 вариантов |
| О нас, история, галерея, отзывы | готово |
| Контакты | готово |
| Дневное меню (lunch) | нет |
| Банкетный зал и калькулятор банкета | нет, варианты показаны отдельно |
| Бронирование стола | нет |
| Предзаказ обедов | нет |

## Магазин

| Страница | Дизайн |
| --- | --- |
| Каталог | готов |
| Доставка и получение | готово |
| Карточка товара | нет |
| Корзина и оформление заказа | нет |
| Страница «спасибо за заказ» | нет |
| Фотобанк фотографий, фотобанк картин, карты и документы | нет |

Обозначения: нарисовано · есть как часть другой страницы · нет

## Админка

Не нарисовано ни одного экрана, а их около четырнадцати.

Поскольку админка идёт первой очередью, это сейчас самый большой пробел в дизайне. Её внешний вид проще ресторанных страниц — это таблицы, формы и списки, — но согласовать его тоже нужно.

# 5. Что нужно от вас

Фотографии делятся на два вида, и собирать их нужно по-разному.

## Нужно сейчас — фотографии, встроенные в страницы

Они стоят в вёрстке на постоянных местах и меняются редко. Без них страницы выглядят заглушками, и согласовать по ним дизайн нельзя:

- летняя терраса — сейчас на её месте стоит фотография дома, не та

- банкетный зал второго этажа

- владельцы

- гиды, с которыми вы сотрудничаете

- старинная карта или вид Палдиски

- портреты Андрея Кириллова, Пауля Лаана и Галины Малютиной

- логотипы партнёров

Отдельно: логотип и шрифты в рабочем виде, не скриншоты с сайта.

## Позже — фотографии контента, через админку

Их присылать не надо. Вы будете загружать и менять их сами, когда админка будет готова: фотографии блюд, товары магазина, обложки книг, афиши мероприятий, фотогалерея.

Для эскизов нам хватит двух-трёх примеров в каждой категории, чтобы показать, как это выглядит.

## Доступы

SumUp, домен и хостинг, админка нынешнего WordPress.

## Решения

Три вопроса в разделе 7.

# 6. Порядок работ

| Этап | Что получаете |
| --- | --- |
| Сейчас | Согласование этого документа |
| Дальше | Дизайн всех оставшихся страниц. Показываем, вы утверждаете внешний вид |
| 1. Админка | Можете заводить меню, мероприятия, товары и фотографии до того, как появятся публичные страницы |
| 2. Музей | Раздел музея с мероприятиями, экскурсиями и регистрацией |
| 3. Ресторан | Сайт ресторана с меню, бронированием и банкетами |
| 4. Магазин | Магазин с оплатой и цифровыми товарами |
| 5. Интеграции | Касса Openbravo, рассылки через Mautic |

Нынешний сайт продолжает работать, пока новый не будет готов. Магазин на sumupstore.com тоже остаётся, пока не запустим свой.

# 7. Что решить сейчас

Три вопроса. Остальное можно решать по ходу, эти — мешают начать.

- Какой из пяти вариантов карточек меню выбираем? Все пять можно посмотреть на странице меню в эскизе, переключатель вверху.

- Минимальное число гостей для банкета. Нужно, чтобы калькулятор подсказывал и предупреждал.

- Банкетные блюда и цены за порцию — хотя бы черновой список. Без него калькулятор нечем наполнить даже для показа.